都市計画法に基づく開発許可又は

盛土規制法に基づく盛土等許可に係る

東　広　島　市

（都市部開発指導課）

１　工事の施行

工事は、その施行区域の所在する市町、県（知事又は所管の建設事務所長をいう。以下同じ。）その他関係行政機関の指示・指導を受けて適正に施行すること。

なお、盛土等とは、宅地造成、特定盛土等、土石の堆積をいう。（以下

同じ。）

２　工事の際に必要な手続

（１）工事着手届

工事に着手したときは、工事着手届を東広島市に提出すること。（提出部数は２で、所定の様式等により市町経由のうえ行うこと。）

工事着手届

・開発許可…東広島市都市計画法施行細則第11条（様式第14号）別紙１

・盛土等許可…広島県宅地造成及び盛土規制法施行細則第5条（様式第1号）別紙２－１

第17条（様式第14号）別紙２－２

（２）中間施行状況報告（開発許可の場合のみ）

※　盛土規制法第15条第２項又は第34条第２項に規定する盛土規制法の許可みなしとなる場合は、当該中間施行状況報告書の様式を（３）の定期報告書の様式に代えることができる。

工事が次の①から③に掲げる工程に達したときは、その都度、中間施行　状況報告書を東広島市に提出すること。（提出部数は１で、所定の様式等により東広島市に提出すること。）

中間施行状況報告書

・開発許可…東広島市都市計画法施行細則第12条（別記様式第15号）別紙３

工程

① 擁壁の床掘りを完了したとき。 ② 鉄筋コンクリート擁壁を設置する場合にあっては、その基礎配筋を完 了したとき。 ③ 排水施設のうち地下に埋設する集水管、暗渠、管渠等の配置を完了し たとき。

（３）定期報告（盛土等許可、開発許可のうち盛土規制法の許可みなしとなる場合のみ）

工事着手から３か月毎（工期が3か月未満の場合は45日）に、工事の進捗状況を記載した定期報告書等を次の表とおり東広島市に提出すること。（提出部数は２で、所定の様式等により市町経由のうえ行うこと。）

定期報告書

・盛土等許可…広島県宅地造成等規制法施行細則

第15条第1項（別記様式第12号）別紙４－１

第15条第2項（別記様式第13号）別紙４－２

第28条第1項（別記様式第19号）別紙４－３

第28条第2項（別記様式第20号）別紙４－４

| 行為 | 報告を要する規模 | 報告事項 | 申請書類 | 報告の期間 | 報告の期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宅地造成又は特定盛土等 | ①盛土で高さ2m超の崖 ②切土で高さ5m超の崖 ③盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖（①、②を除く） ④盛土で高さ5m超（①、③を除く） ⑤盛土又は切土の面積3、000㎡超（①～④を除く） | 報告時点における盛土、切土、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、地滑り抑止ぐい、グランドアンカー、その他の土留の施行状況 | 様式第12号又は第19号、盛土、切土をしている土地の写真、報告対象を明示した平面図 | 工期が3カ月未満の工事については、工事着手届の着手年月日から45日、3カ月以上の工事は、３か月ごと | 左記「報告の期間」の末日から7日以内 |
| 土石の堆積 | ①堆積の高さ5m超かつ面積 1、500㎡超 ②堆積の面積3、000㎡超 | 報告時点における土石の堆積の施行状況（空地、柵、雨水その他の地表水を有効に排除する措置及び擁壁等の状況。なお、前回報告時点からの新たな堆積及び除却された土石の土量を含む） | 様式第13号又は第20号、土石の堆積を行っている土地及びその周辺の写真 |  |  |

表　定期報告を要する規模及び報告事項並びに申請書類

（４）中間検査申請（盛土等許可又は開発許可のうち盛土規制法の許可みなしとなる場合のみ）

工事が次の①から⑤に掲げる規模であって、盛土前又は切土後の地盤面に暗渠排水管を配置する工程を終えたときは、当該工程を終えてから４日以内に中間検査申請書に検査対象を明示した平面図を添付し、県に提出すること。（提出部数は２で、所定の様式等により市町経由のうえ行うこと。）

中間検査申請書

・盛土等許可…宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第46条、第76条

（様式第13）別紙５

中間検査の対象となる規模

①盛土で高さ2m超の崖 ②切土で高さ5m超の崖 ③盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖（①、②を除く） ④盛土で高さ5m超（①、③を除く） ⑤盛土又は切土の面積3、000㎡超（①～④を除く）

（５）工事が完了したときは、工事の完了届（盛土等許可の場合は、完了検査

申請書又は確認申請書）を東広島市に提出すること。（提出部数は２で、所定の様式等により市町経由のうえ行うこと。）

工事完了届出書、完了検査申請書

・開発許可…広島県都市計画法施行細則第29条（別記様式第4号）別紙６

・盛土等許可…宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則

第40条、第70条（様式第9）別紙７－１

第43条（様式第11）別紙７－２

３　許可標識の掲示

許可標識（別記１のとおり）は、工事の期間中、その工事現場の見えや

すい場所に掲示すること。なお、盛土規制法の許可みなしとなる場合は、

開発許可及び盛土等許可に関する許可標識両方を掲示すること。

許可標識

・開発許可…広島県都市計画法施行細則第8条、別記様式第10号

・盛土等許可…宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第87条、別記様式第23、24

４　工程写真の撮影

工事中における構造物の床掘・型枠・コンクリートの施行状況、形状寸法

などが確認できるように写真を撮影し、整理して、前記２の(2)から(5)の際に

提出すること。（写真撮影については、別記２の「構造物等の写真撮影に際し

ての留意事項」によること。）

５　許可事項等の変更

工事の計画、許可を受けた者又は工事施行者などに変更がある場合は、速

やかに県に連絡し、その指示を受けること。

６　その他

- 工事に際し、道路、河川その他の公共施設を不法に使用又は占用しない

こと。

- 周辺住民等利害関係者と紛争が生じるおそれのある場合又は生じた場合

には、直ちに対処し、問題の解決にあたること。

- 工事の完了検査を受ける際には、工事の施行区域、同区域内の宅地の区

画について、杭、鋲などにより、その境界を明示しておくこと。

工事に際しては、盛土等防災マニュアル（令和５年５月26日付け国土交通省都市局長、農林水産省農村振興局長、林野庁長官通知）に留意し適正に施行すること。（沈砂地については、適正な管理状況が確認できるよう定期的に写真を撮影し、前記２の(2)から(5)の際に提出すること。）

（別記１）

許可標識の様式

１　開発行為許可標識

100cm

| 開 発 行 為 許 可 標 識 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 指令 第 号 |  |  |
| 80cm |  |  |  |
|  | （電話 番） |  |  |
|  | （電話 番） |  |  |
| 開発区域の面積 |  | 現場管理者 氏 名 |  |
|  | 年 月 日 から 年 月 日 まで |  |  |

100cm

ＧＬ

２　宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識

90cm以上

70cm以上

| 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可特定盛土等に関する工事の届出 済標識 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 工事主の住所氏名 |  |  | 見 取 図 |
| ２ | 許可番号 | 第 号 |  |  |
| ３ | 許可又は届出年月日 | 年 月 日 |  |  |
| ４ | 工事施行者の氏名 |  |  |  |
| ５ | 現場管理者の氏名 |  |  |  |
| ６ | 盛土又は切土の高さ | メートル |  |  |
| ７ | 盛土又は切土をする土地の面積 | 平方メートル |  |  |
| ８ | 盛土又は切土の土量 | 盛土 | 立方メートル |  |
|  |  | 切土 | 立方メートル |  |
| ９ | 工事着手予定年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 10 | 工事完了予定年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 11 | 工事に係る問合せを受けるため の工事関係者の連絡先 |  |  |  |
| 12 | 許可又は届出担当 （担当課の名称・連絡先） | 東広島市都市部開発指導課 082-420-0959 |  |  |

50cm以上

〔注意〕

１　１欄の工事主、４欄の工事施行者又は５欄の現場管理者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。

２　２、３、９及び10欄は、許可証の交付を受けた工事においては、当該許可証の許可番号、許可期間をそれぞれ記入してください。

３　12の許可又は届出担当については、盛土規制法の許可の場合、造成面積が1ha以上であれば広島県の担当課になります。

３　土石の堆積に関する工事の標識

90cm以上

70cm以上

| 土石の堆積に関する工事の許可又は届出済標識 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 工事主の住所氏名 |  | 見 取 図 |
| ２ | 許可番号 | 第 号 |  |
| ３ | 許可又は届出年月日 | 年 月 日 |  |
| ４ | 工事施行者の氏名 |  |  |
| ５ | 現場管理者の氏名 |  |  |
| ６ | 土石の堆積の最大堆積高さ | メートル |  |
| ７ | 土石の堆積を行う土地の面積 | 平方メートル |  |
| ８ | 土石の堆積の最大堆積土量 | 立方メートル |  |
| ９ | 工事着手予定年月日 | 年 月 日 |  |
| 10 | 工事完了予定年月日 | 年 月 日 |  |
| 11 | 工事に係る問合せを受けるため の工事関係者の連絡先 |  |  |
| 12 | 許可又は届出担当 （担当課の名称・連絡先） | 東広島市都市部開発指導課 082-420-0959 |  |

50cm以上

〔注意〕

１　１欄の工事主、４欄の工事施行者又は５欄の現場管理者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。

２　２、３、９及び10欄は、許可証の交付を受けた工事においては、当該許可証の許可番号、許可期間をそれぞれ記入してください。

３　12の許可又は届出担当については、盛土規制法の許可の場合、造成面積が1ha以上であれば広島県の担当課になります。

（別記２）

構造物等の写真撮影に際しての留意事項

１　写真撮影の目的

構造物等の外部からの検査が困難な箇所の形状寸法及び施工状況について、

写真撮影により記録し、中間及び完了検査の際の資料とするものである。

２　写真撮影上の留意事項

- 工事着手前の写真

工事着手前の全体の状況が確認できるように撮影すること。

- 工事中の写真

構造物等の断面寸法の測定状況が確認できるように撮影すること。

ア　構造物等の基礎、床掘り完了後の状況

イ　構造物等の構造寸法の状況

ウ　練積み造擁壁工及び裏込め材の状況（基礎、中間、天端下付近（高さ

３～５メートルまでは４か所程度）の状況を撮影すること。）

エ　鉄筋コンクリート構造物等の型枠及び配筋状況（鉄筋コンクリート造

擁壁については、底板、たて壁、控え壁その他断面計算を行った箇所に

ついて撮影すること。）

オ　地下排水溝その他の埋設構造物

（注）ア～オまでの構造物等の寸法の測定写真撮影時は、必ずスタッフ、ポ

ール等の測定器具を当て、当該寸法が明確に読み取れるようにするとと

もに、部分的な断面寸法とならないように注意し、延長約20メートルご

とに位置を明示して断面の測定を撮影すること。

なお、擁壁等は、次の撮影例を参照して行うこと。

撮影例（練積み造擁壁の場合）

宅地Ｎo.３

東側。北東端より

15mH＝1.0m

黒板にチョーク等で記入

ポール等

ＧＬ

（３）竣工写真

ア　工事全体の状況が把握できるように撮影すること。

イ　写真撮影の箇所を平面図に番号で明示すること。

様式第14号(東広島市都市計画法施行細則第11条関係)

別紙１

工事着手届出書

年　　月　　日

東広島市長　様

届出者　　住　所

氏　名　　　　　　　　○

()

次のとおり開発行為に関する工事に着手しました。

| 開発許可年月日及び番号 | 令和 年 月 日 指令東広開指（開宅）第 号 |
| --- | --- |
| 開発区域の地域の名称 |  |
| 着手年月日 | 令和 年 月 日 |

様式第1号（広島県宅地造成及び特定盛土等施行細則第5条関係）

別紙２－１

宅地造成等に関する工事着手届書

年　　月　　日

東広島市長　様

住所

氏名

法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

宅地造成等に関する工事に次のとおり着手したので、届け出ます。

| 許可年月日 及び番号 | 年 月 日 指令 第 号 |
| --- | --- |
| 工事が施行される土地の所在 |  |
| 着手年月日 | 年 月 日 |

注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4とする。

様式第14号（第19条関係）

別紙２－２１ 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事着手届書 年 月 日 東広島市長 様 住 所 氏 名 法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 宅地造成等に関する工事に次のとおり着手したので、届け出ます。 工事の許可年月日 及び許可番号; 年 月 日 指令 第 号. 工事をしている土地の所在. 着手年月日; 年 月 日. 注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4とする。

別記様式第15号（東広島市都市計画法施行細則第12条関係）

別紙３

工事の中間施行状況報告書

令和　　年　　月　　日

東広島市長　様

住所

氏名　　　　　　　　　　〇〇〇〇

開発行為に関する工事の中間施行状況について、東広島市都市計画法施行細則第12条の規定により、次のとおり報告します。

| 許可年月日及び番号 | 令和 年 月 日 指令東広開指（開宅）第 号 |
| --- | --- |
| 造成主住所及び氏名 |  |
| 造成地の所在 |  |
| 報告事項 | １ 擁壁の床掘り完了 ２ 鉄筋コンクリート擁壁の基礎配筋完了 ３ 地下埋設の集水管、暗Combin、管Combin等配置完了 |

注　「報告事項」の欄は、該当する項目番号を○で囲むこと。

様式第12号（広島県宅地造成及び特定盛土等施行細則第15条第1項関係）

別紙４－１ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 令和 年 月 日 東広島市長 様 住 所 氏 名 法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第19条第1項の規定により、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。 1 工事主住所及び氏名. 2 工事が施行される土地 の所在地. 3 工事の許可年月日及び 許可番号; 年 月 日 指令 第 号. 4 報告年月日; 第1回目; 第2回目; 第3回目; 第4回目. 年 月 日; 年 月 日; 年 月 日; 年 月 日. 5 報告の時点における盛 土又は切土の高さ; ｍ; ｍ; ｍ; ｍ. 6 報告の時点における盛 土又は切土の面積; ㎡; ㎡; ㎡; ㎡. 7 報告の時点における盛 土又は切土の土量; ㎥; ㎥; ㎥; ㎥. 8 報告の時点における擁 壁等に関する工事の施 行状況. 9 擁壁の床掘りを完了し たときの状況. 10 鉄筋コンクリート擁壁 の基礎配筋を完了した ときの状況. 11 地下に埋設する集水管、 暗きょ渠、管きょ渠等の配置を 完了したときの状況. 注 1 第5回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。 2 報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況並びに8欄から 11欄の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。 3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。

様式第13号（広島県宅地造成及び特定盛土等施行細則第15条第2項関係）

別紙４－２ 土石の堆積に関する工事の定期報告書 令和 年 月 日 東広島市長 様 住 所 氏 名 法人にあつては、主たる事務所の 所在地、名称及び代表者の氏名 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第19条第1項の規定により、土石の堆積に関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。 1 工事主住所及び氏名. 2 工事が施行される土 地の所在地. 3 工事の許可年月日及 び許可番号; 年 月 日 指令 第 号. 4 報告年月日; 第1回目; 第2回目; 第3回目; 第4回目. 年 月 日; 年 月 日; 年 月 日; 年 月 日. 5 報告の時点における 土石の堆積の高さ; ｍ; ｍ; ｍ; ｍ. 6 報告の時点における 土石の堆積の面積; ㎡; ㎡; ㎡; ㎡. 7 報告の時点における 堆積されている土石の土量; ㎥; ㎥; ㎥; ㎥. 8 前回の報告から新たに 堆積された土石の土量及 び除却された土石の土量; ㎥; ㎥; ㎥; ㎥. 9 地下に埋設する集水管、 暗きょ渠、管きょ渠等の配置を 完了したときの状況. 注 1 第5回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。 2 報告の時点における土石の堆積を行つている土地の状況（堆積する土石の高さ、確 保すべき空地、地表水を排除する措置の状況、柵等の設置状況等）及びその付近の状 況並びに９の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。 3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4とする。

様式第19号（広島県宅地造成及び特定盛土等施行細則第28条第2項関係）

別紙４－３ 特定盛土等に関する工事の定期報告書 年 月 日 東広島市長 様 住 所 氏 名 法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第38条第1項の規定により、特定盛土等に関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。 1 工事主住所及び氏名. 2 工事が施行される土地 の所在地. 3 工事の許可年月日及び 許可番号; 年 月 日 指令 第 号. 4 報告年月日; 第1回目; 第2回目; 第3回目; 第4回目. 年 月 日; 年 月 日; 年 月 日; 年 月 日. 5 報告の時点における 盛土又は切土の高さ; ｍ; ｍ; ｍ; ｍ. 6 報告の時点における 盛土又は切土の面積; ㎡; ㎡; ㎡; ㎡. 7 報告の時点における 盛土又は切土の土量; ㎥; ㎥; ㎥; ㎥. 8 報告の時点における 擁壁等に関する工事の 施行状況. 9 擁壁の床掘りを完了し たときの状況. 10 鉄筋コンクリート擁壁 の基礎配筋を完了した ときの状況. 11 地下に埋設する集水管、 暗きょ渠、管きょ渠等の配置を 完了したときの状況. 注 1 第5回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。 2 報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況並びに8欄から 11欄の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。 3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4とする。

様式第20号（広島県宅地造成及び特定盛土等施行細則第28条第2項関係）

別紙４－４

土石の堆積に関する工事の定期報告書 令和 年 月 日 東広島市長 様 住 所 氏 名 法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第38条第1項の規定により、土石の堆積に関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。 1 工事主住所及び氏名. 2 工事が施行される土地の所在地. 3 工事の許可年月日及 び許可番号; 年 月 日 指令 第 号. 4 報告年月日; 第1回目; 第2回目; 第3回目; 第4回目. 年 月 日; 年 月 日; 年 月 日; 年 月 日. 5 報告の時点における 土石の堆積の高さ; ｍ; ｍ; ｍ; ｍ. 6 報告の時点における 土石の堆積の面積; ㎡; ㎡; ㎡; ㎡. 7 報告の時点における 堆積されている土石の土量; ㎥; ㎥; ㎥; ㎥. 8 前回の報告から新た に堆積された土石の土量 及び除却された土石の土量; ㎥; ㎥; ㎥; ㎥. 9 地下に埋設する集水管、 暗きょ渠、管きょ渠等の配置を 完了したときの状況. 注 1 第5回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。 2 報告の時点における土石の堆積を行つている土地の状況（堆積する土石の高さ、確保 すべき空地、地表水を排除する措置の状況、柵等の設置状況等）及びその付近の状況並 びに9欄の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。 3 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列4とする。

様式第13（省令第46条・第76条関係）

別紙５

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書

令和　　年　　月　　日

東広島市長　　様

工事主　住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第１項第37条第１項の規定による中間検査を申請します。

| １ | 許可番号 | 指令東広開指（開宅）第 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ | 許可年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |  |
| ３ | 工事をしている土地の所在地及び地番 |  |  |  |  |
| ４ | 工事施行者住所氏名 |  |  |  |  |
| ５ | 今回中間検査の対 象となる特定工程 に係る工事 | 検査実施回 |  | 第 回 |  |
|  |  | 特定工程 |  |  |  |
|  |  | 特定工程に係る 工事終了年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |
| ６ | 今回申請以前の 中間検査受検履歴 | 検査実施回 |  | 第 回 | 第 回 |
|  |  | 特定工程 |  |  |  |
|  |  | 中間検査合格証 |  |  |  |
|  |  |  | 番号 | 東広開指(中検)第 号 | 東広開指(中検)第 号 |
|  |  |  | 交付年月日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| ７ | 今回申請以降の 中間検査受検予定 | 検査実施回 |  | 第 回 | 第 回 |
|  |  | 特定工程 |  |  |  |
|  |  | 特定工程に係る 工事終了予定 年月日 |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| ８ | 備考 |  |  |  |  |

〔注意〕

１　※印のある欄は記入しないでください。

２　工事主又は４欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。

３　６及び７欄は、記入欄が不足するときは、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

別記様式第4（省令第29条関係）

別紙６

工事完了届出書

令和　　年　　月　　日

東広島市長　様

届出者　　住　所

氏　名

都市計画法第36条第1項の規定により、開発行為に関する工事（許可番号　令和　　年　　月　　日　指令東広島開指（開宅）第　　号）が下記のとおり完了しましたので届け出ます。

記

１　工事完了年月日　　　　　　　　　令和　　年　　　月　　　日

２　工事を完了した開発区域

又は工区に含まれる地域の名称

| ※ | 受付番号 | 令和 年 月 日 指令東広（ ）第 号 |
| --- | --- | --- |
| ※ | 検査年月日 | 令和 年 月 日 |
| ※ | 検査結果 | 合 否 |
| ※ | 検査済証番号 | 令和 年 月 日 東広開指（検済）第 号 |
| ※ | 工事完了公告年月日 | 令和 年 月 日 |

備考　1　届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。

2　届出者の氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。

3　※印のある欄は記載しないこと。

様式第9（省令第40条・第70条関係）

別紙７－１

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書

令和　　年　　月　　日

東広島市長　様

工事主　住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第１項第36条第１項の規定による検査を申請します。

| １ | 工事完了年月日 | 令和 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| ２ | 許可番号 | 指令東広開指（開宅）第 号 |
| ３ | 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| ４ | 工事をした土地の 所在地及び地番 |  |
| ５ | 工事施行者住所氏名 |  |
| ６ | 備考 |  |

〔注意〕

１　※印のある欄は記入しないでください。

２　工事主又は５欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。

様式第11（省令第43条・第73条）

別紙７－２

土石の堆積に関する工事の確認申請書

年　　　月　　　日

東広島市長　様

工事主　住所

氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第４項第36条第４項の規定による確認を申請します。

| １ | 工事完了年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| ２ | 許可番号 | 第 号 |
| ３ | 許可年月日 | 年 月 日 |
| ４ | 工事をした土地の 所在地及び地番 |  |
| ５ | 工事施行者住所氏名 |  |
| ６ | 備考 |  |

〔注意〕

１　※印のある欄は記入しないでください。

２　工事主又は５欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。